**SPRING PLANNING**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mã sprint** | **2** |
| **Thời gian bắt đầu** | **01/10/25** |
| **Thời gian kết thúc** | **06/10/25** |

**1. Mục tiêu Sprint**

Hoàn thiện chức năng đăng nhập, thiết kế giao diện trang chủ

**2. Backlog được chọn cho Sprint**

| **User Story** | **Mô tả** | **Độ ưu tiên** | **Points** | **Người phụ trách** | **Trạng thái** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-03 | Đăng ký tài khoản | Trung bình | 3 | Yên | Done |
| US-04 | Đăng nhập | Trung bình | 3 | Yên | Done |
| US - 05 | Quản lý user | Cao | 5 | Yên | Done |

**3. Phân công công việc chi tiết**

| **Công việc** | **Người thực hiện** | **Deadline** | **Công nghệ/tool/thư viện…** |
| --- | --- | --- | --- |
| Xây dựng chức  năng đăng ký tài  khoản | Yên | 01/10/25 | ASP.NET,SQL SEVER,Visual Studio |
| Xây dựng chức  năng đăng nhập | Yên | 02/10/25 | ASP.NET,SQL SEVER,Visual Studio |
| Xây dựng chức  năng đăng xuất | Yên | 05/10/25 | ASP.NET,SQL SEVER,Visual Studio |
| Xây dựng trang admin quản lý user | Yên | 05/10/25 | ASP.NET,SQL SEVER,Visual Studio |

**4. Rủi ro và biện pháp**

* Rủi ro: Chưa có hash password để tăng cường bảo mật
* Biện pháp: Dùng hash password để bảo mật tài khoản tốt hơn

**5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)**

* Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: …
* Lý do cập nhật: …