**SPRING PLANNING**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mã sprint** | **03** |
| **Thời gian bắt đầu** | **07/10/25** |
| **Thời gian kết thúc** | **13/10/25** |

**1. Mục tiêu Sprint**

Hoàn thiện Trang quản lí vé, Trang Quản lí chuyến bay,Thống kê

**2. Backlog được chọn cho Sprint**

| **User Story** | **Mô tả** | **Độ ưu tiên** | **Points** | **Người phụ trách** | **Trạng thái** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-06 | Quản lí vé | Cao | 5 | Yên | Done |
| US-07 | Quản lí chuyến bay | Cao | 5 | Yên | Done |
| US - 08 | Thống kê | Cao | 5 | Yên | Done |

**3. Phân công công việc chi tiết**

| **Công việc** | **Người thực hiện** | **Deadline** | **Công nghệ/tool/thư viện…** |
| --- | --- | --- | --- |
| Xây dựng chức  năng Quản lí vé | Yên | 01/10/25 | ASP.NET,SQL SEVER,Visual Studio |
| Xây dựng chức  năng Quản lí chuyến bay | Yên | 02/10/25 | ASP.NET,SQL SEVER,Visual Studio |
| Xây dựng chức  năng Thống kê | Yên | 05/10/25 | ASP.NET,SQL SEVER,Visual Studio |

**4. Rủi ro và biện pháp**

* Rủi ro: Dễ lỗi vì thông số có thể sai dẫn đến thống kê sai
* Biện pháp: Chưa nghĩ ra

**5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)**

* Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: …
* Lý do cập nhật: …