**SPRINT RETROSPECTIVE REPORT**

**Thông tin chung**

Sprint số: 02

Thời gian Sprint: 01/10/2025 – 06/10/2025

Thành viên tham gia: 1

**1. Điều gì đã làm tốt**

* Hoàn thành các task chính trong Sprint đúng tiến độ
* Sử dụng Git để quản lý source code, hạn chế trùng lặp và mất mát dữ liệu.

**2. Điều gì chưa tốt**

* Chưa viết test case trước khi code → dẫn đến việc test thủ công nhiều, tốn thời gian.
* Chưa làm quen kịp thời với git nên trong lúc làm việc còn gặp khó khăn

**3. Những cản trở gặp phải**

* Khối lượng công việc nhiều

**4. Bài học rút ra**

* Cần viết testcase sớm sẽ giúp code hiệu quả hơn

**5. Hành động cải tiến cho Sprint tiếp theo**

* Chuẩn hóa backlog trước khi bắt đầu Sprint, bổ sung mô tả rõ ràng hơn
* Viết test case đơn giản trước khi code
* Thực hiện review code sớm hơn để tránh dồn việc cuối Sprint
* Nâng cao khả năng khi sử dụng Git

**6. Nhận xét & Đánh giá thành viên**

| **Thành viên** | **Nhiệm vụ đảm nhận** | **Hoàn thành (%)** | **Điểm tự đánh giá** | **Nhận xét của nhóm** | **Điểm nhóm cho thành viên** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Võ Hưng Yên | Code Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, trang admin | 100% | 9/10 | Hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn | 9/10 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |