SPRINT REVIEW

Thông tin chung

Sprint số: 02

Thời gian Sprint: 01/09/25 - 06/09/25

Thành viên tham gia: 4

1. Mục tiêu Sprint

- Code đăng ký tài khoản, đăng nhập, đăng xuất, Quản lý user

2. Công việc đã hoàn thành

- Đăng ký tài khoản

- Đăng nhập tài khoản

- Đăng xuất

- Trang quản lí user

3. Công việc chưa hoàn thành

- Hoàn thành hết

4. Cập nhật Product Backlog (nếu có)

- Không có

5. Kết luận

- Đánh giá Sprint so với mục tiêu : Đạt mục tiêu

- Vì sao đạt : Các tính năng đã được hoàn thành đúng tiến độ.